观设计师（工程协调、设计业务管理）模拟试卷1(题后含答

案及解析)

题型有：1. 填空题2. 判断题请判断下列各题正误。3. 单项选择题4. 简

答题

填空题请完成下列各题，在各题的空处填入恰当的答案。

1．科技档案是_______的历史记录。

正确答案：科技生产活动涉及知识点：设计业务管理

2．基本建设档案由_______档案、_______档案、_______档案和_______

档案组成。

正确答案：工程设计工程施工工程监理工程竣工涉及知识点：

设计业务管理

3．设计单位应建立档案管理部门，妥善保存_______的档案资料。

正确答案：工程设计全过程涉及知识点：设计业务管理

4．设计档案归档范围应是_______、_______、_______、_______、_______

五大类科技文件组成。

正确答案：设计资料审批文件设计文件过程和质量保证记录施工配合

资料涉及知识点：设计业务管理

5．工程设计档案文件的保存期分为_______保存、_______保存和_______

保存。

正确答案：永久长期短期涉及知识点：设计业务管理

6．技术交底会议由设计单位主持。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B 涉及知识点：工程协调

7．施工进度计划由施工单位编制，建设单位审核。( )

A．正确

B．错误

正确答案：A 涉及知识点：工程协调

8．施工质量计划由建设单位编制。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B 涉及知识点：工程协调

9．施工材料应进行进场记录，在施工监理许可下才能使用。( )

A．正确

B．错误

正确答案：A 涉及知识点：工程协调

10．对顾客提供财产的验证，应由项目负责人统一接收并验证。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B 涉及知识点：设计业务管理

11．对顾客提供财产的控制，应由项目负责人统一对外接收，并登记顾客

提供的资料。综合性资料由项目负责人验证。专业性资料由专业负责人验证。

( )

A．正确

B．错误

正确答案：A 涉及知识点：设计业务管理

12．当顾客提供的资料不适用时，并影响设计正常进行时，必须报告顾客，

要求重新提供相关资料。( )

A．正确

B．错误

正确答案：A 涉及知识点：设计业务管理

13．过期或作废的档案应自行销毁。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B 涉及知识点：设计业务管理

14．档案管理就是把资料收集在一起。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B 涉及知识点：设计业务管理

单项选择题下列各题的备选答案中，只有一个是符合题意的。

15．工程交底会议一般在_______时召开。

A．施工图未完成，施工未开始

B．施工图已完成，施工未开始

C．施工图未完成，施工已开始

D．施工图已完成，施工已开始

正确答案：D 涉及知识点：工程协调

16．工程交底会议记录需由_______共同盖章认可。①设计单位；②建设单

位；③监理单位；④施工单位。

A．①②

B．①②④

C．①②③④

D．①③④

正确答案：C 涉及知识点：工程协调

17．在工程质量事故原因中，占第一位的是_______。

A．设计

B．施工

C．材料

D．采用

正确答案：A 涉及知识点：工程协调

18．由工程质量事故引起的返工费用，应_______。

A．由业主全部承担

B．由承包商全部承担

C．根据实际情况酌情处理

D．由设汁单位承担部分费用

正确答案：C 涉及知识点：工程协调

19．某承包商通过投标承揽了一大型建设项目的没计和施工任务，在施工

过程中，该承包商能够提出工程延期的条件是_______。

A．施工图样未按时提交

B．公用供电网停电

C．施工机械未按时到场

D．分包商返上

正确答案：B 涉及知识点：工程协调

20．设计图样修改应通过_______的同意。

A．施工单位

B．材料供应商

C．设计项目负责人

D．自行决定

正确答案：C 涉及知识点：工程协调

21．项目业主与监理单位之间存在着_______。

A．雇佣与被雇佣关系

B．委托与服务关系

C．委托与代理关系

D．领导与被领导关系

正确答案：B 涉及知识点：工程协调

22．工程项目质量评定的等级标准可分为_______工程。

A．合格、不合格、优良

B．合格、优良

C．国优、部优

D．不合格、合格、优良、样报

正确答案：B 涉及知识点：工程协调

23．档案保管是为了解决档案_______的矛盾。

A．易损性与社会需要长远保管和利用

B．量大内容与利用者特定需要

C．庞杂与利用要求优化

D．档案信息分散与利用者系统利用需求

正确答案：A 涉及知识点：设计业务管理

24．科技档案不具有_______功能。

A．信息存储功能

B．依据凭证功能

C．经济效益功能

D．决策功能

正确答案：D 涉及知识点：设计业务管理

25．从整个科技档案工作的角度看，基层档案室是国家档案事业的_______。

A．管理机构

B．基层业务机构

C．综合档案管理机构

D．长期保管机构

正确答案：B 涉及知识点：设计业务管理

26．利用Intranet的功能，在单位文档一体化管理过程中不可以实现

_______。

A．文件传送

B．文件立卷

C．数据处理

D．数据查询

正确答案：B 涉及知识点：设计业务管理

27．图样更改制度是由科技档案的_______决定的。

A．专业性

B．成套性

C．现实性

D．广域性

正确答案：C 涉及知识点：设计业务管理

28．按照我国现行规定，文书档案的保管期限分为永久、长期和短期三种，

其中，永久为_______。

A．50年以上

B．50年以下

C．16年以上

D．15年以下

正确答案：A 涉及知识点：设计业务管理

29．简述设计人员参加交底会议的工作内容。

正确答案：(1)交底会议准备：①设计负责人和专业负责人必须准时参加交

底会议。②自查设计文件，准备设计介绍的发言提纲。③完成施工单位事先提出

的技术问题解答。(2)与会工作内容：①设计介绍。②回答书面技术问题。

③对会议中提出的技术问题进行答疑。④对交底会议纪要的技术内容进行确认。

(3)会后把会议纪要的技术内容转化为设计补充文件。涉及知识点：工程

协调

30．工程设计档案归档分几个阶段?

正确答案：工程设计归档分3次归档：(1)第一次归档为可行性研究，方案

设计或规划设计、初步设计；(2)第二次归档为施工图设计；(3)第三次归档为施

工现场服务有关材料。涉及知识点：设计业务管理

31．工程设计归档要求有哪些?

正确答案：(1)可行性研究、方案设计或规划设计、初步设计的阶段归档以

项目为单位，由项目负责人汇总设计文件与资料、整理、填写《工程设计项目文

件归档记录单》后归档；(2)施工图设计由专业负责人汇总本专业设计文件和资

料，交项目负责人填写《归档记录单》后归档；(3)现场施工配合材料在工程竣

工验收后，由项目负责人收集整理，填写《归档记录单》后归档。涉及

知识点：设计业务管理